RENDICIÓN DE CUENTAS

TERCER CUATRIMESTRE 2021

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	i

PARTE GENERAL: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	1

PARTE ESPECÍFICA: PRINCIPALES LOGROS INSTITUCIONALES	5

CONSOLIDADO DE LOGROS INSTITUCIONALES	15

CONCLUSIONES	16

# INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda CIV, por las funciones que le ha conferido la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97, así como por las características propias de las áreas que lo conforman, el alcance de su accionar a nivel nacional y relaciones concebidas con instituciones de carácter internacional, se manifiesta como una institución promotora del desarrollo integral del país, que a través de las áreas de comunicaciones, infraestructura, vivienda, transporte y obras públicas, así como con la información generada sobre sismología, vulcanología, meteorología e hidrología, aporta de manera transversal para que otras instituciones del sector público desarrollen sus funciones sustantivas (salud, educación, turismo, seguridad, entre otras) y consigan los objetivos que se plantean, y a su vez, también aporta para que instituciones del sector privado desarrollen sus actividades de la mejor manera posible, principalmente al contar con infraestructura vial óptima y regulación adecuada de transporte terrestre y aéreo.

De conformidad con las normas que regulan su funcionamiento, las principales funciones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV- son:

- Administrar en forma descentralizada y subsidiaria o contratar la provisión de los servicios de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y supervisión de las obras públicas e infraestructura a su cargo.

- Proponer para su aprobación y ejecutar los instrumentos normativos de los sistemas de transporte terrestre, fluvial, marítimo y aéreo, así como de las frecuencias radiales y televisivas, de telecomunicaciones, correos y telégrafos, velando por su pronta, estricta y eficiente aplicación.

- Administrar descentralizadamente lo relativo al aprovechamiento y explotación del espectro radioelectrónico.

- Velar por que se presten en forma descentralizada los servicios de información de meteorología, vulcanología, sismología e hidrología.

- Ejercer la autoridad portuaria y aeroportuaria nacional.

- Ejercer la rectoría del sector público a cargo de la ejecución del régimen jurídico relativo a la vivienda y asentamientos humanos, y administrar en forma descentralizada los mecanismos financieros del sector público para propiciar el desarrollo habitacional del país.

Asimismo, en cumplimiento de las mencionadas funciones y del compromiso de satisfacer las necesidades de la población, el CIV tiene los siguientes objetivos:

- Proveer a la población de una infraestructura pública adecuada y suficiente para la satisfacción de necesidades de salud, educación e infraestructura vial.

- Contribuir a la disminución del déficit habitacional.

- Disminuir la brecha digital a nivel nacional para mejorar el acceso a las comunicaciones.

- Mantener la operatividad de la red aeroportuaria.

- Incrementar la cobertura de protección y seguridad vial a usuarios de carreteras.

# PARTE GENERAL: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Para cumplir con sus funciones sustantivas y contribuir al logro de los objetivos nacionales, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para el ejercicio fiscal 2021, tuvo una asignación presupuestaria de Q.6,777.38 millones, la cual deviene del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2019 mediante el Decreto Número 25-2018, con vigencia para el ejercicio fiscal 2021, y sus ampliaciones aprobadas mediante los Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020. Al 31 de diciembre, el presupuesto vigente es de Q.7,096.57 millones, del cual se ha ejecutado un total de Q.6,424.58 millones.

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-. Datos al 31 de diciembre de 2021.

La ejecución presupuestaria al tercer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal fue de 90.53%; con un saldo por ejecutar de Q.671.99 millones (9.47%). Lo cual representa un incremento un incremento de 35.65 puntos porcentuales en relación al segundo cuatrimestre del año.

El CIV emplea los recursos financieros disponibles en 7 grupos de gasto distintos, los cuales se detallan: Grupo 0. Servicios personales; Grupo 1. Servicios no personales; Grupo 2. Materiales y suministros; Grupo 3. Propiedad, planta, equipo e intangibles; Grupo 4. Transferencias corrientes; Grupo 5. Transferencias de capital; y, Grupo 9. Asignaciones globales. La mayor cantidad de recursos se concentra en los grupos de gasto 3 y 1, los cuales cuentan con el 46.61% y 38.07% de los recursos, respectivamente.

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-. Datos al 31 de diciembre de 2021

El grupo de gasto Servicios Personales representa el 7.33% de los recursos de la institución, con un monto de Q.519.93 millones, que a la fecha presenta una ejecución del 93.37% (Q.485.48 millones).

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-. Datos al 31 de diciembre de 2021

Siendo el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV- a quien le corresponde formular las políticas y hacer cumplir el régimen jurídico aplicable al establecimiento, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de comunicaciones y transportes del país, uso y aprovechamiento de las frecuencias radioeléctricas y el espacio aéreo, obra pública, servicios de información de meteorología, vulcanología, sismología e hidrología y, la política de vivienda y asentamientos humanos; se hace sumamente importante que cuente con el recurso humano necesario para lograr que estos servicios, de manera directa e indirecta, lleguen a todos los habitantes del país, y por lo tanto, el impacto positivo será mejorar su desarrollo integral.

En cuanto al Presupuesto de Inversión, rubro de mayor impacto en la distribución del presupuesto institucional, el Ministerio cuenta con un monto vigente de Q.3,906.65 millones, el cual corresponde al 55.05% del presupuesto total del CIV.

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-. Datos al 31 de diciembre de 2021

El Presupuesto de Inversión del CIV, representa la mayor proporción del mismo, esto debido a su naturaleza, por lo que demanda que la mayor cantidad de recursos sean destinados al desarrollo y mantenimiento de la Red Vial Nacional, punto importante para el desarrollo económico del país, y uno de los principales pilares del accionar del Ministerio; al finalizar el tercer cuatrimestre se ha ejecutado Q.3,392.36 millones, lo que representa una ejecución del 86.84%.

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-. Datos al 31 de diciembre de 2021

Es importante mencionar que, el Presupuesto de Funcionamiento de la institución incluye el mantenimiento de la Red Vial del país (29.78%) y el remozamiento de Edificios (2.89%). Únicamente el 12.28% del presupuesto institucional es destinado al resto de las actividades de funcionamiento.

En el análisis de la ejecución del presupuesto de la entidad por finalidad, destacan los valores asignados en las finalidades de Asuntos Económicos (79.62%) y Protección Social (6.50%); el primero de estos es el que engloba el presupuesto destinado al mantenimiento y desarrollo de infraestructura productiva. Mientras que el segundo es destinado al otorgamiento de subsidios, el cual contribuye a la disminución del déficit habitacional del país, propiciando el desarrollo social de los guatemaltecos.

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-. Datos al 31 de diciembre de 2021

# PARTE ESPECÍFICA: PRINCIPALES LOGROS INSTITUCIONALES

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de sus Unidades Ejecutoras ha realizado distintas intervenciones en cada una de las áreas de acción que conforman la institución, siendo estas las áreas de Infraestructura, Vivienda, Comunicaciones y Transporte. Todas ellas en la búsqueda de un fin común, el cual es contribuir al desarrollo económico y social del país y de las familias guatemaltecas.

Para ello, durante el año, ha ejecutado a través de diferentes programas, los productos que permitan entregar bienes y servicios a los guatemaltecos. En el cuadro siguiente se destacan los programas e intervenciones más relevantes que se han ejecutado, con los avances físicos y financieros correspondientes.

Cuadro 1

Ejecución Físico-Financiera por Programa Presupuestario

(Cifras en millones de Q.)

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-. Datos al 31 de diciembre de 2021

Asimismo, se presentan los principales resultados y avances alcanzados durante el tercer cuatrimestre.

Proyectos del Bicentenario

| - Código SNIP: 24234 - NOG: 3341259 - Proyecto: Construcción Carretera CA-09 Norte. Tramo III: Sanarate – EL Rancho - Longitud: 27.45 km - Población Beneficiada: 3,803,792 - Avance Físico: 96.61% | - Código SNIP: 190124 - NOG: 8828229 - Proyecto: Mejoramiento Carretera Ruta RD-PET-12, Tramo: Las Cruces (EST. 440+500) Bifurcación CR-PET-06 (EST. 458+800), Petén. - Longitud: 18.30 km - Población Beneficiada: 36,358 - Avance Físico: 94.27% |
| --- | --- |
| - Código SNIP: 190098 - NOG: 9790810 - Proyecto: Construcción Paso a Desnivel Ruta CA-01 Occidente Cuatro Caminos, Totonicapán. - Longitud: 817.5 m - Población Beneficiada: 97,144 - Avance Físico: 65.56% | - Código SNIP: 276034 - NOG: 14198029 - Proyecto: Construcción Escuela Bicentenario Finca la Industria, km 58.10 carretera al puerto de San José, Escuintla, Escuintla. - Meta Global: 9,896 m2 - Población Beneficiada: 1,327 - Avance Físico: 61.45% |

| - Código SNIP: 209134 - NOG: 122805393 - Proyecto: Construcción Paso a Desnivel Ruta CA-09 Norte KM 18+000 acceso a Palencia, Guatemala - Longitud: 150 m - Población Beneficiada: 63,416 - Avance Físico: 44.19% | - Código SNIP: 245545 - NOG: 10787089 - Proyecto: Reposición Carretera RN-24, Tramo: KM 499+500, La Libertad – KM 526+900, Las Cuaches, Petén. - Longitud: 27.40 km - Población Beneficiada: 146,035 - Avance Físico: 60.83% |
| --- | --- |
| - Código SNIP: 209677 - NOG: 12622907 - Proyecto: Reposición Carretera RN-1, Tramo: CA-01 OCC (KM 188+600), Cuatro Caminos – Pologua (KM 205-000) Totonicapán - Longitud: 16.00 km - Población Beneficiada: 291,650 - Avance Físico: 100.00% | - Código SNIP: 116535 - NOG: 8795940 - Proyecto: Mejoramiento Carretera Rutas RN-12 y RD-SM-30, Tramo: Bif. RD-SM-28, San Rafael Guativil – El Quetzal – Sintaná - Longitud: 21.32 km - Población Beneficiada: 193,932 - Avance Físico: 86.58 % |

- Proyectos Destacados

| - Código SNIP: 228167 - NOG: 8803307 - Proyecto: Mejoramiento Carretera Ruta Nacional 7W, Tramo: San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz-Río Chixoy- Chicamán Quiché - Longitud: 45.71 km - Población Beneficiada: 116,206 - Avance Físico: 37.27% | - Código SNIP: 229662 - NOG: 91811881 - Proyecto: Construcción Carretera CA-01 OCC. Chichavac a Quiche Río Motagua, tramo: Estación 16+740 (Entrada a Paquip) - Chiché, Quiché. - Longitud: 28.00km - Población Beneficiada: 133,751 - Avance Físico: 100.00 % |
| --- | --- |
| - Código SNIP: 130902 - NOG: 13375768, 13375741, 2629496, 2429438 - Proyecto: Mejoramiento Carretera Puente El Motagua - Aldea Llano Grande, Salamá, Baja Verapaz - Longitud: 10.00 km - Población Beneficiada: 57,251 - Avance Físico: 95.00% | - Código SNIP: 155771 - NOG: 3272435, 3588777, 13375350, 13375709 - Proyecto: Mejoramiento Carretera RN-9 Norte, Est. 377+360 a 406+560 tramo San Mateo Ixtatán – Barillas Huehuetenango - Longitud: 29.20 km - Población Beneficiada: 208,474 - Avance Físico: 71.36% |
| - Código SNIP: 209139 - NOG: 12527734 - Proyecto: Puente Copón - Longitud: 90.00 m - Población Beneficiada: 248,954 - Avance Físico: 100.00% | - Código SNIP: 245554 - NOG: 3341259 - Proyecto: Puente Chetumal. - Longitud: 145.00 m - Población Beneficiada: 3,817,280 - Avance Físico: 100.00 % |
| - DONACIÓN - Proyecto: Puente Cahaboncito - Longitud: 100.00 m - Población Beneficiada: 64,911 - Avance Físico: 100.00% | - Código SNIP: 34968 - NOG: 3272435, 3588777, 13375350, 13375709 - Proyecto: Mejoramiento Carretera RN 7E, tramo I: San Julián – Tamahú – Tucurú – Puente Chascó - Longitud: 48.95 km - Población Beneficiada: 160,211 - Avance Físico: 100.00% |
| - Código SNIP: 209043 - NOG: 10836829 - Proyecto: Reposición Carretera RN-8, Tramo: Ayutla - Ocós, San Marcos - Longitud: 12.00 km - Población Beneficiada: 47,890 - Avance Físico: 100.00% | - Código SNIP: 261860 - NOG: 12434612 - Proyecto: Reposición Carretera Ruta RD QUE-24, Tramo: Nuevo Chuatuj - Aldea Los Encuentros, Coatepeque, Quetzaltenango. - Longitud: 29.00km - Población Beneficiada: 105,415 - Avance Físico: 100.00 % |
| - Código SNIP: 228203 - NOG: 8840164 - Proyecto: Reposición Carretera RN-23, Tramo: Bif. RD JUT-23, Las Trancas - Yupiltepeque - Jocotillo - Jerez - Longitud: 39.04 km - Población Beneficiada: 400,000 - Avance Físico: 100.00% | - Código SNIP: 228252 - NOG: 8840113 - Proyecto: Reposición Carretera RN-5, Tramo: San Pedro Carchá - Bif. CR AVE-07 - Longitud: 20.00 km - Población Beneficiada: 235,275 - Avance Físico: 100.00% |

| - Código SNIP: 61755 - NOG: 14193620 - Proyecto: Construcción Hospital cabecera municipal de San Pedro Nectá, Huehuetenango - Meta Global: 19,139 m2 - Población Beneficiada: 41,036 - Avance Físico: 21.00% | - Código SNIP: 223988 - NOG: 13668692 - Proyecto: Mejoramiento Centro de Atención Permanente (CAP) San Gaspar, Quiché - Longitud: 1,198 m2 - Población Beneficiada: 71,454 - Avance Físico: 84.90% |
| --- | --- |
| - Código SNIP: 256611 - NOG: 12373990 - Proyecto: Construcción Edificio de la Delegación Departamental de Petén en el Municipio de Flores Departamento de Petén. - Longitud: 887 m2 - Población Beneficiada: 367 - Avance Físico: 71.27% | - Código SNIP: 254887 - NOG: 12454885 - Proyecto: Construcción Edificio de la Delegación Subdepartamental de Ixcán, Quiché. - Longitud: 327 m2 - Población Beneficiada: 77 - Avance Físico: 53.49% |

| - Código SNIP: 170181 - NOG: 12194581 - Proyecto: Construcción Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, Caserío San Antonio, aldea Paviltzaj, Cuilco, Huehuetenango. - Longitud: 849 m2 - Población Beneficiada: 30 - Avance Físico: 100.00% | - Código SNIP: 224685 - NOG: 12454842 - Proyecto: Construcción Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, Aldea Huispache, Concepción Tutuapa, San Marcos. - Longitud: 1,547 m2 - Población Beneficiada: 369 - Avance Físico: 99.00% |
| --- | --- |
| - Código SNIP: 170188 - NOG: 12454761 - Proyecto: Construcción Instituto Diversificado e Instituto Básico, cabecera municipal, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos - Longitud: 1,215 m2 - Población Beneficiada: 209 - Avance Físico: 100.00% | - Código SNIP: 262009 - NOG: 13395602 - Proyecto: Ampliación Centro de Atención Permanente, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. - Longitud: 1,164 m2 - Población Beneficiada: 124,774 - Avance Físico: 54.51% |

- 11,320 Kilómetros de la Red Vial con Servicios de Mantenimiento

Aspectos presupuestarios

- Presupuesto vigente: Q. 2,448,987,889.00

- Presupuesto ejecutado: Q. 2,376,484,291.30

- Fuente de financiamiento: 11 / 21 / 29 / 41 / 52

Aspectos de planificación estatal

- Programa: 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial

- Población beneficiada: 17,109,746

- Ubicación geográfica: Nivel Nacional

- Plazo de ejecución: Enero – Diciembre Año 2021

- 184 Remozamientos integrales (64% de avance físico)

Aspectos presupuestarios

- Presupuesto vigente: Q. 185,682,005.00

- Presupuesto ejecutado: Q. 170,754,474.28

- Fuente de financiamiento: 11 / 41 / 61

Aspectos de planificación estatal

- Programa: 14 Construcción de Obra Pública

- Población beneficiada: 105,087 niños

- Ubicación geográfica: Nivel Nacional

- Plazo de ejecución: Enero – Diciembre Año 2021

- 540 Establecimientos educativos con módulos instalados para cocinas dignas

(82.59% de avance físico)

Aspectos presupuestarios

- Presupuesto vigente: Q. 50,864,145.00

- Presupuesto ejecutado: Q. 45,956,868.69

- Fuente de financiamiento:  41

Aspectos de planificación estatal

- Programa: 14 Construcción de Obra Pública

- Población beneficiada: 63,143 niños

- Ubicación geográfica: Nivel Nacional

- Plazo de ejecución: Enero – Diciembre Año 2021

- 2,233,981 personas atendidas con servicios aeroportuarios y 69,039 aeronaves atendidas

Aspectos presupuestarios

- Presupuesto vigente: Q. 227,551,729.00

- Presupuesto ejecutado: Q. 203,158,181.55

- Fuente de financiamiento: 11 / 29 / 31 / 32 / 41

Aspectos de planificación estatal

- Programa: Programa: 13 Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios

- Población beneficiada: 2,233,981 personas

- Ubicación geográfica: Nivel Nacional

- Plazo de ejecución: Enero – Diciembre Año 2021

- 56,132 m2 de Infraestructura de la Red Aeroportuaria con Servicios de Mantenimiento

Aspectos presupuestarios

- Presupuesto vigente: Q. 25,000,000.00

- Presupuesto ejecutado: Q. 21,280,664.66

- Fuente de financiamiento: 41

Aspectos de planificación estatal

- Programa: 13 Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios

- Población beneficiada: 1,447,340

- Ubicación geográfica: 5 Departamentos

- Plazo de ejecución: Enero – Diciembre Año 2021

- 344,024 Conductores atendidos con servicios de protección y seguridad vial

Aspectos presupuestarios

- Presupuesto vigente: Q. 57,120,925.00

- Presupuesto ejecutado: Q. 54,173,069.71

- Fuente de financiamiento: 11

Aspectos de planificación estatal

- Programa: 18 Servicios de Protección y Seguridad Vial

- Población beneficiada: 344,024 personas

- Ubicación geográfica: Nivel Nacional

- Plazo de ejecución: Enero – Diciembre Año 2021

- 1,763 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano

Aspectos presupuestarios

- Presupuesto vigente: Q. 15,149,686.00

- Presupuesto ejecutado: Q. 13,251,296.05

- Fuente de financiamiento: 11 / 31

Aspectos de planificación estatal

- Programa: 12 Regulación de Transporte Extraurbano por carretera

- Población beneficiada: 17,109,746

- Ubicación geográfica: Nivel Nacional

- Plazo de ejecución: Enero – Diciembre Año 2021

- 421,993 personas atendidas con servicios postales otorgados

Aspectos presupuestarios

- Presupuesto vigente: Q. 34,696,890.00

- Presupuesto ejecutado: Q. 29,007,644.90

- Fuente de financiamiento: 11

Aspectos de planificación estatal

- Programa: 17 Servicios de Correos y Telégrafos

- Población beneficiada: 421,993 personas

- Ubicación geográfica: Nivel Nacional

- Plazo de ejecución: Enero – Diciembre Año 2021

- 18 proveedores y/o usuarios con servicios de regulación

5,134 recursos de telefonía regulados

Aspectos presupuestarios

- Presupuesto vigente: Q. 17,714,966.00

- Presupuesto ejecutado: Q. 14,930,919.58

- Fuente de financiamiento: 31 / 32

Aspectos de planificación estatal

- Programa: 22 Regulación de Telecomunicaciones

- Población beneficiada: 17,109,746

- Ubicación geográfica: Nivel Nacional

- Plazo de ejecución: Enero – Diciembre Año 2021

Aspectos presupuestarios

- Presupuesto vigente: Q. 76,013,244.00

- Presupuesto ejecutado: Q. 49,600,402.81

- Fuente de financiamiento: 11 / 41

Aspectos de planificación estatal

- Programa: 16 Servicios de Información Sismológica, Climática, Meteorológica e Hidrológica

- Población beneficiada: 17,109,746

- Ubicación geográfica: Nivel Nacional

- Plazo de ejecución: Enero – Diciembre Año 2021

27,867 Documentos emitidos con información sismológica, climática, meteorológica e hidrológica

- Subsidios para la vivienda

13,930 familias beneficiadas con subsidio para la vivienda

Aspectos presupuestarios

- Presupuesto vigente: Q. 461,595,860.00

- Presupuesto ejecutado: Q. 373,183,586.71

- Fuente de financiamiento: 21 / 29 / 41

Aspectos de planificación estatal

- Programa: 19 Desarrollo de la Vivienda

- Población beneficiada: 13,930 familias / 69,650 personas

- Ubicación geográfica: Nivel Nacional

- Plazo de ejecución: Enero – Diciembre Año 2021

- 81 kilómetros de la Red Vial Atendidos por Emergencias

Aspectos presupuestarios

- Presupuesto vigente: Q. 422,148,064.00

- Presupuesto ejecutado: Q. 421,225,056.91

- Fuente de financiamiento: 41

Aspectos de planificación estatal

- Programa: 94 Atención Por Desastres Naturales y Calamidades Públicas

- Población beneficiada: 4,097,231

- Ubicación geográfica: 11 Departamentos

- Plazo de ejecución: Enero – Diciembre Año 2021

# CONSOLIDADO DE LOGROS INSTITUCIONALES

Durante el Ejercicio Fiscal 2021, como se ha indicado, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ha realizado acciones estratégicas en la búsqueda de coadyuvar al desarrollo económico del país, principalmente en temas relacionados a la infraestructura económica, asimismo, ha contribuido al desarrollo social por medio de la inversión realizada en infraestructura educativa y de salud. Los principales logros alcanzados por la institución se presentan a continuación.

| NO. | LOGROS INSTITUCIONALES | METAS FÍSICAS EJECUTADAS | POBLACIÓN BENEFICIADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Construcción Hospital cabecera municipal de San Pedro Necta, Huehuetenango | Recuperación y continuidad de la obra después de 17 años | Aprox. 1,000,000 de personas de 16 Municipios, |
| 2 | Construcción Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, Caserío San Antonio, Aldea Paviltzaj, Cuilco, Huehuetenango | Se demolió la estructura anterior, se construyó, mejoró y se realizó la reposición de una obra nueva | 30 |
| 3 | Reposición Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, Aldea Jovi, Cuilco, Huehuetenango |  | 58 |
| 4 | Mejoramiento Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Aldea La Vega, Zacualpa, Quiché |  | 224 |
| 5 | Habilitación del Puente Chetumal sobre la Carretera CA-09 Norte Km. 84.4, longitud de 145 mts. | Se conservó la estructura metálica existente del año 1957, se amplió la sección típica del puente y en su lugar se construyó loza acero. | 3,803,792 |
| 6 | Habilitación del Puente sobre el Rio Copón, sobre la RD-Rio Copón- Asencio Copón - San Juan Chactelá de 90 Mts y ancho de 8 mts con dos vías de paso. | Habilitación del paso que ha beneficiado a los municipios de Uspantán, Chicamán e Ixcán | 205,000 |
| 7 | Mejoramiento Carretera RD-MS-16 TRAMO: Sipacapa, San Marcos, Horno de Cal, Huehuetenango | Carretera concluida, con longitud de 9.80 Km | 95,081 |
| 8 | Implementación del Centro de Monitoreo, Hidrológico, Vulcanológico, Sismológico y Meteorológico Cesar George. | Se gestionó la construcción y equipamiento especial del Centro de Monitoreo | Todo el País |
| 9 | 29 establecimientos educativos remozados integralmente | Se realizaron los trabajos de remozamiento en la estructura existente dejando en condiciones óptimas los centros educativos | 15,455 |
| 10 | Infraestructura de la Red Aeroportuaria, 42,761 Metros Cuadrados con Servicios de Mantenimiento de Pista de Aterrizaje de San Marcos, San Marcos y de Esquipulas, Chiquimula. | Se habilitó y entregó los aeródromos para uso del servicio aéreo nacional | 1,447,340 |

Avalado por:            F. ___________________________________________

# CONCLUSIONES

La ejecución presupuestaria durante el tercer cuatrimestre presentó un comportamiento al alza en comparación al cuatrimestre anterior, esto se debe a que el presupuesto destinado a los programas de infraestructura vial y obra pública, así como el programa de vivienda, han presentado un aumento significativo; como resultado del uso eficaz de los recursos disponibles.

Para el ejercicio fiscal 2022 se espera que la ejecución aumente derivado que la aprobación del presupuesto para el próximo año, permitirá hacer uso oportuno de los recursos disponibles.

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-. Al mes de diciembre de 2021.

Al Ministerio le corresponde contribuir de forma directa al alcance de 3 metas estratégicas de la Política General de Gobierno, en función de ello, se presenta el avance obtenido a la fecha.

| Meta Estratégica | Avance al 3er Cuatrimestre Año 2021 | Avance Acumulado Años 2020-2021 | % Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Para el año 2023 se han construido 100,000 viviendas sociales. | 7,150 | 12,892 | 12.89% |
| Para el año 2023 se ha creado el Fondo de Subsidios para la construcción de vivienda social, por un monto de Q.2,500 millones | Q. 436,168,311.00 | Q. 992,071,511.00 | 39.68% |
| Para el año 2023 se ha incrementado en 50 el número de centros de salud tipo A y B. | 0 | 0 | 0% |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-. Datos al 31 de diciembre de 2021.

Asimismo, para garantizar el uso adecuado de los recursos del Sector Público y el avance en el cumplimiento de los objetivos de Estado, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda aprobó el 08 de febrero de 2021 como medida de transparencia, el Código de Ética, Acuerdo Ministerial 198-2021.

Uno de los desafíos institucionales más importantes, ante las condiciones coyunturales a nivel mundial derivadas de la pandemia, así como las condiciones climáticas que afectan la infraestructura de nuestro país, es la atención oportuna y eficaz a la red vial pavimentada y no pavimentada, lo cual requiere de recursos humanos, materiales y financieros disponibles.

Otro de los desafíos, derivado de las condiciones actuales para brindar servicios de educación, es la conclusión de construcciones, mejoramientos, reposiciones y remozamientos de la infraestructura educativa, de manera que, al regresar a la presencialidad, los alumnos cuenten con infraestructura adecuada para recibir clases.

Asimismo, es indispensable cumplir con los estándares internacionales de salida y entrada de pasajeros que viajan por transporte aéreo, en atención a la crisis sanitaria que se enfrenta a nivel mundial por la pandemia, lo cual conlleva, además, brindar medidas de seguridad a los colaboradores de la institución.

Para la atención de emergencias a través del Área de Vivienda, existen varios desafíos tales como:

- Disponibilidad de tierra apta / Costo de la Tierra

- Reacción tardía por parte de las autoridades territoriales en la conformación de expedientes

- Disposición de los damnificados a ser trasladadas

- Costo de la introducción de servicios

- Planes de ordenamiento territorial, levantamientos catastrales y mapas de riesgo